АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХОШЕУТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  ХАРАБАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2024 г.                                                                                             №  13

______________                                                                                     ______________

┐        ┌                                                                                  ┐

| Об утверждении комплексного плана мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципаль- ного района Астраханкой области на 2024 год. |  |
| --- | --- |

В целях  реализации  приоритетного  проекта  «Формирование  современной городской среды» и организации выполнения работ, направленных на избавление от «визуального мусора» на территории МО «Хошеутовский сельсовет», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр, а также в целях приведения информационных и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области», Администрация муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области» на 2024 год, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по инвентаризации (проверке,  обследованию) информационных и рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий, нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области» (далее - Комиссия).

3. Утвердить  состав  Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Считать утратившим силу  постановление администрации  от 31.03.2023 № 70 «Об утверждении комплексного плана мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципаль- ного района Астраханкой области на 2024 год».

6. В   соответствии   с    Положением «О    порядке    обнародования муниципальных правовых актов  муниципального образования «Хошеутовский сельсовет» утверждённого решением Совета МО «Хошеутовский сельсовет» от 26.12.2017 № 115 настоящее постановление подлежит обнародованию в библиотеке села Хошеутово и вступает в силу со дня его официального обнародования.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Хошеутовский сельсовет»                                                                        А.Н.Байсмаков

Приложение № 1 к постановлению

администрации муниципального образования «Сельское поселение

Хошеутовский сельсовет Харабалинского

муниципального района Астраханкой области»

от 25.04.2024 № 13

ПЛАН

реализации мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории муниципального образования муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, используемых рекламных конструкций нормам федерального и законодательства, правилам благоустройства территории муниципального образования «Хошеутовский сельсовет» | в течение 2024 г. | Комиссия по инвентаризации |
| 2 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде) | 2024 г. | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области» |
| 3 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, предпринимателями, юридическими лицами по вопросам размещения вывесок, информационных и рекламных конструкций | 2-3 квартал 2024 г. | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области» |

Приложение № 2 к постановлению

администрации                                                                          муниципального образования «Сельское поселение

Хошеутовский сельсовет Харабалинского

муниципального района Астраханкой области»

от 25.04.2024 № 13

Состав комиссии

по инвентаризации (проверке,  обследованию) информационных и рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий

| Байсмаков А.Н.. | - | Глава администрации муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кухаренко Е.А. | - | Заместитель главы администрации муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области»; |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |
| Амангалиева Е.М. Мурзагулова Р.М. | - - |  | начальник отдела по учету и контролю финансовых средств Администрации муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области» бухгалтер материальной части администрации муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области» |
| Сарсеков Н.Г. | - |  | директор МУП ЖКХ МО «Хошеутовский сельсовет». |
|  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области» от25.04.2024 № 13 |

Положение о комиссии по инвентаризации (проверке,  обследованию) информационных и рекламных конструкций, размещенных на фасадах зданий

1.Общие положения.

1.1.Настоящим  положением  определяется  порядок  образования  и  деятельности комиссии по проведению инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области»

(далее -Положение).

1.2.Комиссия  создается  в  целях  выявления  соответствия  информационных  и рекламных  конструкций  требованиям  действующего  законодательства,  Правилам благоустройства территории  муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области» в ходе  реализации  приоритетного проекта  «Формирование  современной  городской  среды»  на  территории муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области»

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской

Федерации, Правилами благоустройства территории МО «Хошеутовский сельсовет»

и настоящим Положением.

1.4. Организует работу Комиссии администрация муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области»

2.Состав комиссии.

2.1.  Комиссия  состоит  из  5  (пяти)  человек и  формируется  из  сотрудников администрации муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области», и ее учреждений;

2.2. Внесение изменений в состав Комиссии, а также ее упразднение производятся постановлением администрации специалист администрации муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области».

3.Основные задачи комиссии.

Основными задачами Комиссии являются:

-проведение инвентаризации информационных и рекламных конструкций на территории специалист администрации муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области»;

-выявление  информационных  и  рекламных  конструкций,  не  соответствующих требованиям  действующего  законодательства,  Правилам  благоустройства территории специалист администрации муниципального образования «Сельское поселение Хошеутовский сельсовет Харабалинского муниципального района Астраханкой области» ;

-оценка  технического  состояния  и  внешнего  вида  информационных  и  рекламных конструкций.

4. Порядок работы комиссии.

4.1. Основной организационной формой деятельности Комиссии являются выездные проверки.

4.2.  Комиссия  составляет  график  выездных  проверок.

4.3.  По  результатам  работы  Комиссии  составляется  акт  по  форме,  согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4.4. Акт подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в инвентаризации.

4.5. Акт составляется в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр которого хранится у Комиссии,  второй  передается  в  отдел строительства и архитектуры.

Приложение 1 к Положению

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

"____" ___________ 20___г.                                                  с. Хошеутово

Комиссия в составе: Председателя_________________________________________________________                                                                                                                                                                    (Ф.И.О.)                      (должность)

Членов комиссии ____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                          (должность)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                          (должность)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                          (должность)

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                          (должность)

провела инвентаризацию вывесок и рекламных конструкций ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются адреса/адрес проводимой выездной проверки)

| № п/п | Адрес: улица, номер дома или местоположение | Параметры размещения | Характеристика конструкций | Фото | Внешний вид и техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Члены комиссии:

___________________ _________________ _____________________________

(должность)                          (подпись)                (расшифровка подписи)

___________________ _________________ _____________________________

(должность)                          (подпись)                (расшифровка подписи)